基于 DeepSeek Harness 的
运维智能体平台建设方案

阶段成果、总体架构与生产落地规划

方案定位
以 DeepSeek Harness 作为可替换的 Agent 运行时，以 Skill 固化运维分析方法，以 MCP 对接生产能力，通过 Portal、身份、控制 API 和共享数据平台形成可治理、可审计、可扩展的企业级运维智能体平台。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建设主题 | BankOps 运维智能体平台 |
| 当前阶段 | 原型验证完成，进入平台化与生产试点设计 |
| 汇报范围 | 总体架构、阶段成果、验证基线、差距分析、后续计划 |
| 编制日期 | 2026 年 8 月 18 日 |

信息科技部 · 内部汇报稿

# 核心结论

一句话结论
当前工作已经证明“DSH + Skill + MCP”可以跑通面向银行运维的证据化分析闭环；下一步不宜继续把能力堆入单个 DSH 容器，而应建设认证网关、每用户 Runtime、MCP Gateway 和生产数据适配层，将原型升级为可供运维人员日常使用的平台。

本阶段不是简单搭建一个聊天页面，而是完成了运维智能体的关键技术分层：DSH 负责 Agent 循环与工具编排，Skill 负责业务方法，MCP 负责受控执行能力，Agent Control API 负责稳定业务接口，Portal 与身份服务负责用户入口和权限，PostgreSQL、Elasticsearch、MinIO 形成共享数据底座。

| 判断 | 现状 | 管理含义 |
| --- | --- | --- |
| 技术路线可行 | 两类变更分析、应用系统巡检、知识检索和上下文记忆均已形成可运行闭环 | 可进入小范围生产试点，不再停留在概念论证 |
| 平台边界基本清晰 | 前端、控制 API、DSH Runtime、MCP、数据平台已按部署职责拆分 | 后续可独立升级 DSH，避免深度修改上游代码 |
| 生产化仍有关键缺口 | 当前 DSH Web 是共享单实例，MCP 尚无统一安全网关，领域数据主要为模拟数据 | 不得直接开放 3080；先补齐隔离、鉴权、审计和真实数据适配 |
| 适合双入口落地 | 既支持运维人员直接使用 AI 工作台，也支持 ITSM/监控平台调用固定业务 API | 兼顾探索式分析和流程化、可审批的生产作业 |

## 本阶段形成的主要成果

完成 DSH 0.1.0-rc.6 的 Docker 化运行、版本锁定与 web/headless/dev 三类 Profile 设计。

完成变更影响分析与应用系统巡检两个核心 Skill，并将工具选择改为基于 MCP 描述和输入 Schema 的自适应调用。

完成 ChangeInfo、CMDB、AlertInfo、PerfInfo 四个领域 MCP 及真实化 ES 模拟数据。

完成 File Service、Knowledge MCP/REST、Memory MCP 和异步知识索引能力。

完成 Portal、Identity Service、Agent Control API、Skill Studio 和本地用户/团队/角色管理。

# 一、建设背景与目标

## 1.1 背景判断

现有类似 Coze 的大模型工作流能够把提示词、模型和工具串联起来，但银行运维场景还要求动态调查、证据追踪、权限隔离、审计留痕、稳定接口和安全执行。单纯依赖提示词很难稳定解决“应查哪些对象、何时停止、结论依据是什么、哪些数据不可见”等问题。

DeepSeek Harness 提供了 Agent 运行循环和插件化扩展基础。其价值不在于替代 ITSM 或现有工作流平台，而在于承载需要模型自主规划、按证据选择工具、处理不确定信息的分析任务。ITSM 继续负责流程、审批、状态和 SLA；DSH 负责推理；MCP 将真实系统能力转化为可治理工具。

## 1.2 总体目标

- 建设统一的运维智能体技术底座，为变更、巡检、告警、故障、知识问答等场景提供可复用能力。

- 形成“交互式 AI 工作台 + 固定业务 API”双入口，既服务运维人员，也嵌入 ITSM、监控和运维门户。

- 以 Skill 沉淀业务方法，以 MCP 封装生产系统能力，以证据链和审计实现结果可追溯。

- 保持 DSH 与业务平台解耦，支持上游版本升级、运行时替换和不同模型的私有化部署。

## 1.3 建设原则

| 原则 | 落地要求 |
| --- | --- |
| 分层解耦 | Portal、控制平面、Agent Runtime、MCP、数据平台分别部署；不修改 DSH 上游源码。 |
| 证据优先 | 事实来自权威工具；区分已观测事实、推断和数据缺口；重要结论必须可引用。 |
| 最小权限 | 模型只能看到任务所需工具；身份由网关可信传递，不能依赖提示词做授权。 |
| 人机协同 | 分析和建议可自动化，审批、变更实施和高风险动作继续由生产流程控制。 |
| 可运营升级 | 版本锁定、兼容性验证、灰度、回滚、监控和成本治理纳入平台生命周期。 |

# 二、总体架构设计

图 1  BankOps 运维智能体目标架构（生产目标态）

该架构将 DSH 定位为可替换的运行组件，而不是全平台。运维人员从 Portal 进入个人 AI 工作台；固定场景由 Agent Control API 发起 Headless 任务；Runtime Manager 管理每用户或每任务实例；所有工具调用经 MCP Gateway 执行身份解析、授权、审计、限流和策略控制。

| 层级 | 核心组件 | 职责边界 |
| --- | --- | --- |
| 访问层 | Portal、ITSM、监控平台、Open API | 登录、场景入口、任务提交、结果展示和流程联动 |
| 控制层 | 认证网关、Identity、Agent Control API、Runtime Manager | 身份、RBAC、任务生命周期、幂等、运行时调度 |
| 运行层 | 每用户 DSH、Headless DSH、Skill/Persona | 规划、推理、工具选择、上下文组装和结果生成 |
| 能力层 | MCP Gateway、领域/知识/记忆/通用 MCP | 工具目录、鉴权、策略、审计、协议适配和系统访问 |
| 数据层 | PostgreSQL、Elasticsearch、MinIO | 主数据与 ACL、检索数据、原始文件和报告制品 |
| 生产系统 | CMDB、ITSM、监控、日志、数据库、自动化平台 | 权威事实与受控执行能力 |

## 2.1 核心工程关系

Harness：可执行能力工程的运行内核，负责模型与工具之间的 Agent 循环。

Skill：业务分析方法和质量约束，描述目标、边界、调查策略、证据要求和完成条件，不应写死所有 MCP 方法。

MCP：真实能力接口，工具描述和输入 Schema 同时构成模型可发现的“能力目录”。

Workflow/ITSM：确定性流程、审批、状态、SLA 和操作闭环；需要时调用 Agent API 获取分析结果。

知识与记忆：知识库提供制度和文档依据，记忆提供经治理的用户/工作区上下文，两者不能替代实时生产事实。

关键边界
Skill 可以指导“怎么查、何时停、证据是否充分”，但不能充当权限系统；模型可以提出生产操作建议，但不能绕过 ITSM 审批和自动化平台的操作控制。

# 三、当前建设成果

## 3.1 DSH 运行与插件体系

已将 DeepSeek Harness 固定在 0.1.0-rc.6，并记录上游提交和第三方插件版本。BankOps 扩展全部作为仓库外插件加载，不修改上游源码，以便后续升级、替换和回滚。

| Profile | 已加载能力 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| web | BankOps Core、变更分析、巡检、用户 Skill、知识记忆、GenUI、Deeplink | 运维人员交互式使用 |
| headless | 核心领域 Skill、用户 Skill、知识记忆 | Agent API 和批量任务调用 |
| dev | 业务能力 + Context Doctor、Plugin Check、Security Audit | 开发、兼容性和安全诊断 |

Eval Harness 已完成选型与版本锁定，但因当前插件构建产物和 rc.6 依赖兼容问题暂未启用。这体现了“先验证兼容性、再装入生产 Profile”的插件治理原则。

## 3.2 两个核心业务场景

| 场景 | 当前能力 | 典型对象/样例 |
| --- | --- | --- |
| 变更影响分析 | 读取变更事实，展开 CMDB 依赖，关联告警、性能、容量和历史事件，形成风险等级、影响范围、数据缺口、建议与证据 | 应用发布 CHG20260814001；防火墙开通 CHG20260814002 |
| 应用系统巡检 | 按 service_id 盘点模块、实例、IP、数据库、中间件、网络和上下游，再综合告警、性能、容量和历史事件输出健康报告 | SVC-PAYMENT-GATEWAY / production |

两个 Skill 已从“固定调用某个 MCP 方法”调整为“声明能力边界与调查策略”。模型根据当前已加载工具的名称、描述和 JSON Schema 自主选择最少充分调用，并遵守空结果不等于正常、仅对瞬时错误重试一次、结果可复用、达到完成条件即停止等 Token 治理规则。

## 3.3 MCP 与模拟数据

| MCP | 端口 | 职责 | 代表工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| ChangeInfo | 8941 | 变更主数据、历史相似变更 | get_change / find_similar_changes |
| CMDB | 8942 | CI、服务资产、拓扑和网络路径 | get_service_inventory / get_topology |
| AlertInfo | 8943 | 告警汇总、明细和历史事件 | summarize_alerts / find_related_incidents |
| PerfInfo | 8944 | 指标发现、性能与容量汇总 | list_available_metrics / get_performance_summary |

Elasticsearch 中已构造趋近真实的数据模型，覆盖应用模块、Kubernetes/IP 节点、数据库、Redis、Kafka、负载均衡、网络路径、上下游、告警、事件、性能和容量指标。当前数据用于场景验证，生产阶段必须替换为对权威系统的只读适配。

## 3.4 平台公共能力

| 模块 | 已实现内容 | 当前定位 |
| --- | --- | --- |
| BankOps Portal | 登录、注册、用户工作台、变更分析、系统巡检、知识页面、Skill Studio | 统一用户入口；浏览器不直接访问 MCP |
| Identity Service | 本地账号、七团队、角色、审批、会话、CSRF、锁定、审计、签名身份 | 未来可替换认证来源并接入 SSO |
| Agent Control API | 异步任务、幂等、取消、持久化、真实/模拟 Runner、MCP 目录、Skill 版本管理 | 给 Portal 和外部系统的稳定业务接口 |
| Skill Studio | 工具目录、Skill 编辑、校验、不可变版本、发布、回滚 | 降低用户不知道 MCP 方法、无法维护 Skill 的门槛 |
| 知识平台 | 文件上传、MinIO 存储、PG 元数据/ACL、异步抽取分块、ES 检索、知识上下文 | 支撑文件到知识的本地化存储 |
| Memory MCP | 记忆写入、召回、列表、删除 | 用户和工作区长期上下文的受控能力 |

## 3.5 身份与组织模型

已预置综合、技术、安全、云、系统、网络、环境七个团队，并定义平台管理员、部门管理员、运维人员、安全审计、知识管理员和 Skill 开发者等角色。自助注册用户默认待审批，浏览器会话和写操作具备基础安全控制。

当前身份边界
Portal、Agent/File/Knowledge REST 已能接收签名身份；但共享 DSH Web 尚不能把每个 Portal 会话安全映射为独立 DSH/MCP 身份。因此当前 3080 只能作为本机验证入口，不能直接发布到用户网络。

# 四、已完成的验证

2026 年 8 月 18 日基于当前代码和本地 Docker 环境重新核对。以下结果是技术验证基线，不等同于生产性能、灾备或安全验收。

| 验证域 | 本次结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Agent Control API | 20 / 20 通过 | 输入校验、签名身份、任务生命周期、幂等/取消、巡检与变更、MCP 目录、Skill 发布回滚 |
| Identity Service | 3 / 3 通过 | 用户名/密码策略、scrypt 哈希校验、会话 Cookie 解析 |
| Knowledge Platform | 2 / 2 通过 | 文档类型识别、文本抽取分块与重叠边界 |
| BankOps 插件 | 12 / 12 通过 | Core、变更、巡检、知识记忆、用户 Skill 的清单与加载结构 |
| 领域 MCP 冒烟 | 10 个检查通过 | 应用发布、防火墙、系统资产、拓扑、告警、事件、性能和容量查询 |
| 知识与记忆冒烟 | 通过 | 样例运行手册可检索；记忆 remember/recall/forget 生命周期成功 |
| 容器运行状态 | 17 个相关容器运行 | 16 个配置健康检查且均为 healthy；知识 Worker 正常运行但未配置健康检查 |

## 4.1 场景闭环验证

- 应用发布：从变更单取得应用与窗口，展开支付网关的应用、节点、数据库、中间件和上下游，关联告警与指标。

- 防火墙开通：从申请信息取得源/目标、协议端口和窗口，核对安全域、网络路径、历史事件和网络设备性能。

- 系统巡检：以 SVC-PAYMENT-GATEWAY 为入口盘点生产资产，先发现指标再查询性能/容量，形成可追溯的综合分析输入。

- 知识与上下文：上传运行手册后完成抽取与检索；Knowledge MCP 与 Memory MCP 已接入 DSH Profile。

## 4.2 验证结论与限制

已证明 MCP 工具发现、Skill 约束、自适应调用、结构化结果和固定 API 的链路可行。

已证明 PostgreSQL + Elasticsearch + MinIO 可以作为共享平台数据底座，但数据访问必须经服务层授权。

尚未完成真实 CMDB/ITSM/监控生产接口、并发性能、多租户隔离、故障切换、备份恢复和安全攻防验证。

当前 Filesystem、Git、Playwright MCP 的宿主机端口绑定为 0.0.0.0，是本地环境的安全整改项；共享环境应收敛到回环或内部网络并由 Gateway 统一暴露。

# 五、结合生产需求的落地设计

## 5.1 双入口使用模式

| 模式 | 适用场景 | 运行方式 | 治理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人 AI 工作台 | 探索式分析、知识问答、临时调查、Skill 使用 | Portal 登录后启动/恢复专属 DSH Runtime | 每用户隔离、闲置停止、工具最小授权、全链路审计 |
| 固定流程接口 | ITSM 变更评审、定时巡检、监控告警分析 | 业务系统调用 Agent Control API，触发 Headless 任务 | 幂等、超时、结构化契约、人工复核、结果回写 |

## 5.2 “认证网关 + 每用户 DSH Runtime”

生产目标是每个用户拥有持久工作区、最多一个活动 Runtime。用户进入“AI 工作台”时，Runtime Manager 根据数据库租约启动或恢复容器/Pod；DSH Gateway 校验 Portal 会话并代理 HTTP、SSE 和 WebSocket；Runtime 无宿主机公开端口，只能访问私有模型端点、MCP Gateway 和必要的平台服务。

- 用户登录 Portal，获得受控应用会话。

- Gateway 生成短时、一次性启动票据，Runtime Manager 以幂等方式取得用户租约。

- 运行时挂载独立 DSH Home 和 Workspace，使用版本化镜像启动。

- 运行时凭短期工作负载身份访问 MCP Gateway，不持有用户密码、Portal Cookie 或数据库管理员凭据。

- 闲置停止并保留工作区；升级时按镜像版本灰度、排空、重启和回滚。

## 5.3 MCP Gateway 与数据权限

MCP Gateway 是生产化的核心控制点。它应解析短期工作负载凭据，绑定 tenant、department、user、roles、runtime、workspace，剥离调用方伪造的身份头，并对下游签名。所有知识、记忆和业务数据查询必须在服务层追加 ACL 过滤，不能依赖模型“自觉不访问”。

| 控制项 | 生产要求 |
| --- | --- |
| 工具授权 | 按用户角色、场景、Skill 和风险等级暴露工具；写工具默认不可见或需审批。 |
| 数据授权 | PG、ES、MinIO 统一使用租户、部门、所有者、工作区、可见性和文档 ACL。 |
| 操作策略 | 高风险工具参数校验、目标/命令白名单、二次确认、审批票据和速率限制。 |
| 审计追踪 | 记录用户、任务、模型、Skill 版本、工具、参数摘要、授权结果、证据和输出。 |
| 网络边界 | Runtime 仅允许访问私有模型、MCP Gateway 和必要服务；生产系统由 MCP 服务访问。 |

## 5.4 私有模型与资源治理

生产环境使用行内私有化模型，本阶段不建设面向外部的 Token 计费或算力服务。模型地址和凭据通过 Docker/Kubernetes Secret 注入，不进入镜像、源码、数据库或用户工作区。若后续出现多模型路由、统一模型授权或资源争用，再评估独立 LLM Gateway。

# 六、生产级非功能建设要求

| 领域 | 最低建设要求 | 建议验收关注点 |
| --- | --- | --- |
| 高可用 | Portal/Gateway/API 无状态多副本；PG、ES、MinIO 采用生产集群与备份；Worker 可横向扩展 | 单实例故障不影响新请求；恢复目标可量化 |
| 容量与弹性 | Runtime 配额、CPU/内存限制、启动准入、排队、背压、闲置回收 | 高峰并发、冷启动时间、资源利用率 |
| 可观测性 | 统一日志、指标、Trace、模型调用、MCP 调用、任务状态、失败原因和成本 | 可按用户/任务追踪完整调用链 |
| 安全 | SSO、MFA 适配、最小权限、Secrets、TLS、NetworkPolicy、镜像扫描、安全审计 | 越权、伪造身份、提示注入和工具滥用测试 |
| 可靠性 | 幂等、超时、重试上限、熔断、取消、重启恢复、孤儿 Runtime 对账 | 不因重启重复消耗模型或重复执行工具 |
| 数据治理 | 权威源标识、数据新鲜度、质量规则、ACL、保留期、删除、脱敏和证据版本 | 报告可追溯到对象、来源和时间窗口 |
| 升级运维 | DSH/插件/Skill/MCP/模型分别版本化，兼容性门禁、灰度、回滚与变更记录 | 上游升级不要求同步重构 Portal 和业务 API |

生产安全底线
DSH Runtime 是非可信执行环境：不得挂载用户主目录、生产密钥或数据库管理员凭据；不得直接暴露 3080 和 MCP 端口；任何写操作均需服务端策略和流程审批。

# 七、后续建设路线

| 阶段 | 重点任务 | 主要交付物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0：已完成 原型基线 | DSH Docker/Profile；两类 Skill；领域 MCP；知识/记忆；Portal/身份/API | 可运行本地环境、测试数据、场景接口、Skill Studio | 当前技术闭环与单机验证通过 |
| 阶段 1：平台化 试点准备 | Runtime Manager、DSH Gateway、每用户工作区、Portal AI 工作台入口 | Docker Provider、租约表、启动票据、闲置回收、版本化 Runtime | 用户隔离与生命周期测试通过；3080 不再直连 |
| 阶段 2：安全与 真实数据 | MCP Gateway、工作负载身份、ACL、审计；接真实 CMDB/ITSM/监控 | 统一工具目录、策略引擎、三类生产适配器、审计查询 | 越权测试通过；两个场景用真实只读数据试运行 |
| 阶段 3：生产试点 | 固定流程嵌入、私有模型、可观测性、HA、备份恢复、压力与安全测试 | 试点环境、运维手册、应急预案、验收报告 | 选定团队稳定试用，达到可用性和质量指标 |
| 阶段 4：规模推广 | Kubernetes Provider、多场景扩展、运营治理、持续评测 | 多副本平台、场景市场、评测集、容量模型 | 形成持续运营和版本发布机制 |

## 7.1 建议优先顺序

- 先做每用户 Runtime 和认证代理，解决“谁在使用、工作区是否隔离、3080 是否安全”的入口问题。

- 再做 MCP Gateway 和真实系统只读适配，解决“能看到什么数据、调用是否可审计”的核心边界。

- 以变更影响分析和系统巡检作为首批试点，只输出分析建议，不直接执行生产动作。

- 在真实数据上建立评测集和人工复核机制，再扩展告警根因、事件协同、发布验证和自动化处置。

## 7.2 首批生产试点范围

| 试点项 | 建议范围 |
| --- | --- |
| 用户 | 系统、网络、技术团队各选择少量骨干用户；管理员和审计角色独立配置。 |
| 数据 | CMDB、ITSM 变更、统一告警、指标平台的只读接口；先覆盖 1—2 个关键应用。 |
| 场景 | 应用发布影响分析、防火墙开通分析、应用系统日常巡检。 |
| 输出 | 风险/健康等级、事实证据、数据缺口、建议；结果回写流程但必须人工确认。 |
| 期限 | 按阶段退出条件推进，不以“功能页面完成”代替安全、质量和运维验收。 |

# 八、建议验收指标

| 维度 | 建议指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 三类首批场景端到端成功；结构化报告契约通过率 ≥ 99% | 输入校验、工具调用、证据引用、报告输出和流程回写完整 |
| 分析质量 | 关键事实引用覆盖率 ≥ 95%；无证据高风险结论为 0 | 以人工标注评测集和真实案例抽检 |
| 权限安全 | 跨用户/跨部门/跨文档越权用例 100% 拒绝 | 服务端授权，覆盖 PG/ES/MinIO 和 MCP 工具 |
| 可靠性 | 任务重复执行率为 0；失败可定位率 ≥ 95% | 验证幂等、重启恢复、超时、取消和审计 |
| 性能容量 | 交互 Runtime 冷启动、任务响应和并发指标达到试点 SLA | 数值需结合私有模型性能与用户规模压测后确定 |
| 可运维性 | 核心组件具备监控、告警、备份、恢复、灰度和回滚手册 | 至少完成一次恢复演练和一次版本回滚演练 |
| 用户效果 | 试点场景平均调查时间显著下降，报告可用性获得业务确认 | 与现有人工流程建立基线后评估 |

指标中的具体 SLA 和提升比例应在接入私有模型、确定用户规模和真实接口后通过压测与人工基线共同确定，避免在原型阶段承诺缺乏依据的生产数值。

# 九、主要风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 上游版本仍处 RC | 插件 API、配置格式或 Web 行为可能变化 | 版本锁定；兼容性测试；生产镜像不可跟随移动分支；保留回滚镜像 |
| 模型结论不稳定 | 同一问题路径和表达存在波动 | 结构化输出契约、证据约束、评测集、低温度、人工复核和停止条件 |
| 生产数据质量不足 | CMDB 关系缺失、监控覆盖不完整导致误判 | 展示数据缺口；数据新鲜度和覆盖率指标；不把空结果解释为正常 |
| 身份与工具越权 | 模型或用户访问超出职责的数据/操作 | MCP Gateway、工作负载身份、服务端 ACL、最小工具集和审计 |
| 资源成本失控 | 每用户 Runtime 和无效工具调用占用资源 | 配额、闲置停止、调用复用、汇总优先、重试上限、模型和工具指标 |
| 自动化范围过大 | 分析能力被误用为直接生产操作 | 首期只读；写操作经 ITSM/自动化审批；高风险动作双人复核 |

# 十、下一步建议与需协调事项

建议决策
同意以“变更影响分析 + 应用系统巡检”为首批生产试点，下一阶段优先建设每用户 Runtime、MCP Gateway 与真实只读数据适配，不直接推进生产自动执行。

- 明确试点牵头团队、场景业务负责人、平台负责人和安全审计负责人。

- 协调 CMDB、ITSM、统一监控/告警平台提供测试环境、接口文档、只读账号和数据口径。

- 确认私有模型服务地址、并发配额、上下文窗口和运行 SLA，形成压测前提。

- 确定试点用户范围、部门数据边界、报告回写位置和人工确认流程。

- 将安全评审、数据权限、备份恢复、应急处置和上线验收纳入项目计划。

## 结语

本阶段已经从“提示词调用模型”向“可执行、可发现、可追溯的运维能力工程”迈出关键一步。后续工作的重点不是继续增加页面或提示词，而是把已验证的 Agent 能力放入可信身份、数据权限、运行隔离、生产流程和持续评测之中。完成这些控制面建设后，DSH 才能既作为每位运维人员的智能工作台，也作为现有运维平台可稳定调用的分析能力。

# 附录 A：当前组件与端口基线

| 组件 | 端口 | 当前状态/说明 |
| --- | --- | --- |
| BankOps Portal | 8080 | 用户入口、身份网关和反向代理 |
| DSH Web | 3080 | 当前共享单实例，仅本地验证；生产禁止直连 |
| Agent Control API | 8090 | 固定业务 API、异步任务和 Skill Studio 后端 |
| Identity Service | 8960 | 本地认证、组织角色、会话和审计 |
| ChangeInfo / CMDB / AlertInfo / PerfInfo | 8941—8944 | 四个独立领域 MCP |
| File / Knowledge / Memory | 8951 / 8952 / 8953 | 文件、知识与上下文记忆能力 |
| Knowledge REST | 9052 | Portal 检索和内部索引接口 |
| PostgreSQL / Elasticsearch / MinIO | 5432 / 9200 / 9000 | 共享数据平台 |
| Playwright / Filesystem / Git MCP | 8931 / 8932 / 8933 | 通用工具；生产须经 Gateway 和策略控制 |

# 附录 B：实现状态口径

| 能力 | 状态 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| DSH Docker、Profile、插件加载 | 已实现并验证 | 本地单机环境 |
| 变更影响分析、系统巡检 | 已实现并验证 | 基于模拟 ES 场景数据 |
| Portal、Identity、Agent API、Skill Studio | 已实现并验证 | 本地账号与基础 RBAC |
| 文件、知识、记忆 | 已实现并验证 | 本地共享数据平台；生产身份链路待补齐 |
| 每用户 Runtime、DSH Gateway | 规划中 | 下一阶段优先建设 |
| MCP Gateway、统一策略与 ACL | 规划中 | 生产必备控制面 |
| 真实生产系统适配 | 规划中 | 需业务系统协同和只读接口 |
| Kubernetes、高可用、灾备 | 规划中 | 生产扩展阶段 |

编制依据：当前代码仓库、运行配置、模块测试、MCP 协议冒烟结果和本地 Docker 状态。文档中的生产目标、验收指标和路线图属于建设建议，需在立项、架构和安全评审后确认。